**Հավելված N 1**   
Չարենցավան համայնքի ղեկավարի  
2025 թվականի ապրիլի 10-ի N555 որոշման

**ՊԼԱՆ**

**ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՋՐՀԵՂԵՂՆԵՐԻ, ՀԵՂԵՂՈՒՄՆԵՐԻ, ՍԵԼԱՎՆԵՐԻ, ՔԱՐԱԹԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՂԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառումների անվանումը | Կատարող | Կատարման ժամկետ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Կանխարգելիչ միջոցառումներ** | | | |
| 1. | ՈՒսումնասիրել և գնահատել համայնքի տարածքում գտնվող գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների վիճակը և արդյունքների մասին տեղեկատվություն ներլայացնել Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչություն: | Համայնքի ղեկավար | Մինչև 2025 թվականի ապրիլի 10-ը |
| 2. | Նախապատրաստել համապատասխան տեխնիկա և շինարարական նյութեր` գետերի հուների, հակահեղեղային կառույցների և սելավատարների անհրաժեշտ հատվածները մաքրելու, վտանգավոր տեղամասերում ափապաշտպան կառույցները ամրացնելու համար: |
| 3. | Մաքրել համայնքի տարածքով հոսող գետերի հուները, հակահեղեղային կառույցները և սելավատարները: Վտանգավոր տեղամասերում ամրացնել ափապաշտպան կառույցները: | Մինչև 2025 թվականի ապրիլի 10-ը |
| 4. | Բնակչության հետ կատարել բացատրական աշխատանքներ` ջրածածկման, հեղեղավտանգ, սելավավտանգ և սողանքավտանգ գոտիներում դաշտային աշխատանքները կարգավորելու համար: | Մշտական |
| 5. | Տարվա ընթացքում ուժեղացնել հսկողությունը գետերի ջրի, ջրամբարների մակարդակի բարձացման, օդի ջերմաստիճանի և ճնշման փոփոխությունների նկատմամբ: Կտրուկ փոփոխությունների ժամանակ անմիջապես ստսցված տվյալները հայտնել ակոտայքի մարզային փրկարարական վարչություն: | Մարզի հիդրոօդերևութաբանական ծառայության պետ | Ամեն օր սկսած 2025 թվականի ապրիլի 15-ից |
| 6. | Նախապատրաստել համապատասխան քանակի տրանսպորտային միջոցներ, ինչպես նաև վառելիքաքսայուղային նյութերի պաշար՝ հարկ եղած դեպքում աղետի շրջանից բնակչության տարահանման և վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու համար | Չարենցավանի համայնքապետարանի առևտրի, սպասարկման, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ | Մինչև 2025 թվականի ապրիլի 10-ը |
| 7. | Նախապատրաստել միջոցներ՝ հարկ եղած դեպքում տուժածներին առաջի բուժօգնություն և բժշկական օգնություն ցույց տալու, անհրաժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժում կատարելու համար | Չարենցավան համայնքի քպ բժշկական ծառայության և  Կրթության, մշակույթի, սպորտի,  երիտասարդության և սոցիալական  աջակցության բաժնի պետ | Մինչև 2025 թվականի ապրիլի 10-ը |
| 8. | Պատրաստ վիճակի բերել համայնքային կազմավորումները և արագ արձագանքման փրկարար խմբերը, դրանք հագեցնել համապատասխան անձնակազմով, տեխնիկայով և սարքավորումներով | Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության պետ, համայնքի ղեկավար | Մինչև 2025 թվականի ապրիլի 10-ը |
| **2. Հիմնական միջոցառումներ** | | | |
| 9. | Իրազեկել վտանգավոր տարածքներում գտնվող բնակչությանը` իրենց սպառնացող վտանգների, նկուղային հարկերից իրենց ունեցվածքի տեղափոխման անհրաժեշտության, ինչպես նաև նման դեպքերում բնակչության վարվելակերպի կանոնների մասին: | Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության պետ, համայնքի ղեկավար | Մշտական |
| 10. | Հնարավոր վտանգավոր վայրերում կազմակերպել հսկողություն` արագ արձագանքելու և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար: | Համայնքի ղեկավար | Անհրաժեշտության դեպքում |
| 11. | Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպոլ և իրականացնել վտանգավոր տարածքներից անվտանգ տարածք` մարդկանց, կենդանիների և նյութական արժեքների ժամանակավոր տեղափոխումը և տեղաբաշխումը: | Տարահանման հանձնաժողովի նախագահ, համայնքի ղեկավար | Անհրաժեշտության դեպքում |
| 12. | Տուժած շրջաններում կազմակերպել և իրականացնել փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքներ: | Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության պետ, համայնքի ղեկավար | Ըստ անհրաժեշտության |
| 13. | Ներգրավել աշխատունակ քաղաքացիներին (իրենց համաձայնությամբ) ջրհեղեղների, սելավների և սողանքների պատճառած հետևանքների վերացման գործընթացին` ըստ մասնագիտական և անձնական հնարավորությունների: | Համայնքի ղեկավար | Անհրաժեշտության դեպքում |
| 14. | Ապահովել կապը աղետի շրջանում գտնվող համայնքների, կազմակերպությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների և մարզի արտակարգ իրավիճակների մշտական գործող հանձնաժողովի միջև: | «ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ», «ՄՏՍ ԱՐՄԵՆԻԱ», «ՅՈՒՔՈՄ», «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ի  Կոտայքի տարածքային կենտրոնի տնօրեններ |
| 15. | Գիշերային ժամերին փրկարարական և վթարավերականգնողական աշխատանքները շարունակելու համար ապահովել համապատասխան լուսավորվածություն: | «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի  Գեղամա» մասնաճյուղի տնօրեն |

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Հ. ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ**